ROZPORZĄDZENIE Nr 29

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie".

(Warszawa, dnia 23 lipca 2008 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie", zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu "Stawy Broszkowskie" jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

1)	zachowanie i odtworzenie lustra wody w obrębie stawów w celu utrzymania miejsc lęgowych ptaków wodnych i wodno-błotnych,

2)	odtworzenie warunków siedliskowych dla ptaków brodzących i kaczek w obrębie stawów,

3)	powstrzymanie sukcesji wtórnej na otwartych przestrzeniach poprzez usuwanie samosiewów,

4)	prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów,

5)	ograniczenie nadmiernej presji drapieżników zarówno w granicach jak i w sąsiedztwie rezerwatu.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. 1. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach o następujących numerach: 322a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 323a, b, c, d, h, ~a, ~b, 325a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, 326a, b, c, d, f, g, h, i, j, ~b, 327a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 328a, c, d, f, g, h, k, l, m, n, ~a, ~b, 329b, f, g, h, 330a, c, d, f, h, i, j, 331a, b, c, d, ~a, 332a, b, c, ~a, 333a, ~b - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015 i na działce nr 2170/1, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w wydzieleniach 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2015, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Na obszarach, o których mowa w ust. 2, zezwala się na:

1)	prowadzenie rybactwa,

2)	prowadzenie robót związanych z odbudową stawów w oddziałach: 323f, 328b, 329a, 330b w okresie lęgowym ptactwa, pod warunkiem, że prace te nie będą prowadzone we wszystkich stawach jednocześnie.

§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotuń, miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotuń, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wprowadza się ustalenie dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych w zakresie kształtowania bilansu wodnego na obszarze rezerwatu polegające na nie pogarszaniu istniejących warunków hydrologicznych w granicach otuliny rezerwatu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

______

1)	Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

| Lp. | Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zagrożenie dla gatunków awifauny: | 1) Zachowanie, stabilizowanie i regenerowanie ekosystemów leśnych; |
|  | 1) zanikanie stanowisk ptaków, mała liczba miejsc lęgowych; | 2) ograniczenie liczebności lisów i norki amerykańskiej w sposób następujący: |
|  | 2) zmniejszenie liczebności ptaków; | a) zintensyfikowanie odstrzału lisa przez myśliwych na terenach przyległych do rezerwatu oraz redukcja lisów w rezerwacie w drodze odstrzałów indywidualnych liszek w trakcie polowania z norowcami; |
|  | 3) obniżenie poziomu wód gruntowych na siedliskach łęgowych i bagiennych; |  |
|  | 4) penetracja rezerwatu przez ludzi (płoszenie, polowania, wypas bydła). |  |
|  |  | b) eliminacja norki amerykańskiej przy pomocy żywołapek rozmieszczonych w pobliżu grobli (liczba żywołapek -wg potrzeb), a następnie ich humanitarne zabicie; |
|  |  | 3) pozostawianie w drzewostanie posuszu, wywrotów, złomów i drzew dziuplastych oraz starych okazów drzew, stanowiące bazę lęgową; |
|  |  | 4) przywrócenie właściwych stosunków wodnych w rezerwacie; |
|  |  | 5) termin wykonania czynnych zabiegów ochronnych dostosować do okresu lęgu ptaków (z zastrzeżeniem § 5.2); |
|  |  | 6) monitoring stanu i zagrożeń awifauny lęgowej; |
|  |  | 7) monitoring stanu czystości wód; |
|  |  | 8) monitoring powierzchni zajmowanej przez szuwary; |
|  |  | 9) ograniczenie penetracji rezerwatu; |
|  |  | 10) egzekwowanie przepisów ochrony rezerwatowej. |
| 2. | Obniżanie się poziomu wód gruntowych; zaburzenia w gospodarce wodnej | 1) niedopuszczanie do pozyskiwania torfu w otulinie rezerwatu |
|  |  | 2) wznowienie retencjonowania wody w wyremontowanych stawach |
| 3. | Niekontrolowana penetracja rezerwatu: | Ograniczenie penetracji rezerwatu poprzez częstszy nadzór Służby Leśnej |
|  | 1) płoszenie zwierząt zamieszkujących rezerwat (okoliczni mieszkańcy); |  |
|  | 2) kłusownictwo; |  |
|  | 3) pojawienie się "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych i gruzu, zaśmiecanie terenu. |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej

| Lp. | Wydzielenie | Skrócony opis taksacyjny | Rodzaj działań ochronnych | Zakres działań ochronnych | Termin wykonania zabiegu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [5-lecie] |
|  |  |  |  | [ha] |  |
| 1 | 322 b | (LMśw2)1 | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 1,84 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola V klasy) |  |  |  |
| 2 | 322 d | (LMśw2) | 1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb; | 1,55 | 1) I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola VI klasy) |  |  |  |
|  |  |  | 2) remont tablicy informacyjnej. |  | 2) I |
| 3 | 322 f | (LMśw2) | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 3,05 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola VI klasy) |  |  |  |
| 4 | 322 g | (LMśw2) | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 2,60 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola V klasy) |  |  |  |
| 5 | 322 h | (LMśw2) | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 0,66 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola VI klasy) |  |  |  |
| 6 | 322 i | (LMśw2) | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 0,05 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola V klasy) |  |  |  |
| 7 | 322 l | (LMśw2) | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 0,28 | I, II, III, IV |
|  |  | Łąka (dawniej rola V klasy) |  |  |  |
| 8 | 322 n | Droga | Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. Prace należy wykonać w pierwszym lub drugim roku obowiązywania planu. W kolejnych okresach według potrzeb. | 0,19 | I, II, III, IV |
| 9 | 322 r | Łąka sitowo - trzęślicowa | 1) Usunięcie samosiewów z obszaru łąki; | 1,38 | 1) I |
|  |  |  | 2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10 cm. |  | 2) I, II, III, IV |
| 10 | 323 h | Łąka sitowo - trzęślicowa | 1) Powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycinanie samosiewów; | 0,40 | 1) I |
|  |  |  | 2) koszenie łąki co 3-4 lata w okresie jesieni, na wysokość minimum 10cm. |  | 2) I, II, III, IV |
| 11 | 325 c | Staw Półkolisty (zarastający staw- brak lustra wody) | Odmulenie rowu dennego i napełnianie wodą stawu w okresie wiosennego przyboru wody. | 2,19 | I, II, III, IV |
| 12 | 325 h | Ol3, Brz 16 - III - 0,3 V1ha 14 m3 Zwarcie luźne Podszyt: 80% | 1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo; | 1) 3,60 | 1) I |
|  |  |  | 2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. | 2) 3,60 | 2) II, III, IV |
| 13 | Działka nr 2170/1 zarządca WZMiUW | Rów dopływowy | 1) Odmulenie i konserwacja rowu dopływowego, zapewniająca jego stałą drożność; | 0,61 | 1) I, II, III, III |
|  |  |  | 2) monitoring czystości wody dopływającej do rezerwatu. |  | 2) I, II, III, IV |
| 14 | 328 a | Ol3, fragm. Ol2 | Usunięcie śmieci (okolice drogi). | 1) 0,01 | I |
|  |  | 80l 20 - IV - 0,4 |  |  |  |
|  |  | 2Brz 20 |  |  |  |
|  |  | V1ha 26 m3 |  |  |  |
|  |  | Zwarcie luźne |  |  |  |
|  |  | Podszyt: 50% |  |  |  |
| 15 | 328 k | Rowy | 1) Konserwacja rowu; | 1) 0,08 | 1) I |
|  |  |  | 2) remont przepustu. |  | 2) I |
| 16 | 329 f | Rowy na użytkach rolnych | Konserwacja rowu. | 0,08 | I, III |
| 17 | 331 a | Część stawu która uległa sukcesji | 1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo; | 1) 4,36 | 1) I |
|  |  | Brz 42 - 0,3 | 2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. | 2) 4,36 | 2) II, III, IV |
| 18 | 331 d | Staw Nowy (teren sukcesji) | 1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo; | 1) 8,48 | 1) I |
|  |  |  | 2) w razie potrzeby powstrzymywanie procesu sukcesji wtórnej poprzez wycięcie samosiewów. | 2) 8,48 | 2) II, III, IV |
| 19 | 332 b | Ol3 | 1) Usunięcie krzewów oraz podrostów z centralnej części wydzielenia wyznaczonej kołowo; | 1) 10,21 | 1) I |
|  |  | Wb 21 - IV - 0,3 | 2) powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej. | 2) 10,21 | 2) I, II, III, IV |
|  |  | V1ha 24 m3 |  |  |  |
|  |  | Zwarcie luźne |  |  |  |
| 20 | 333 a | Ol3 | Wzniesienie mnicha zabezpieczającego groble przed rozerwaniem. | 12,12 | I |
|  |  | Brz 47 - IV - 0,2 |  |  |  |
|  |  | V1ha 31 m3 |  |  |  |
|  |  | Zwarcie luźne |  |  |  |

1 -	las mieszany świeży

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej

| Lp. | Wydzielenie | Skrócony opis taksacyjny | Rodzaj działań ochronnych | Zakres działań ochronnych | Termin wykonania zabiegu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ha] | [5-lecie] |
| 1 | 323 f | Staw Mały | 1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw; | 1) 480 m | 1) I |
|  |  |  | 2a) pogłębienie stawu na powierzchni 7,36ha; | 2a) 7,36 | 2a) I |
|  |  |  | 2b) usypanie trzech wysp1; | 2b) 0,36 | 2b) I |
|  |  |  | 2c) remont grobli nr 22; | 2c) 270 m | 2c) I |
|  |  |  | 3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 3a) 10,32 | 3a) I, II, III, IV |
|  |  |  | 3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 3b) 7,36 | 3b) II, III, IV |
| 2 | 323 g | Droga | 1) Remont grobli nr 3 jednostronnie, od strony Stawu Małego; | 1) 0,20 | 1) I |
|  |  |  | 2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. | 2) 0,20 | 2) I, II, III, IV |
| 3 | 324 a | Staw Stary | 1a) Remont grobli nr 12; | 1a) 355 m | 1a) I |
|  |  |  | 1b) budowa przewału awaryjnego1; | 1b) 0,29 | 1b) I |
|  |  |  | 2a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 2a) 12,10 | 2a) I, II, III, IV |
|  |  |  | 2b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 2b) 12,10 | 2b) I, II, III, IV |
| 4 | 324 b | Droga | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli. | 0,41 | I, II, III, IV |
| 5 | 326 k | Staw Kulik I | 1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 5,21 | 1) I, II, III, IV |
|  |  |  | 2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. |  | 2) I, II, III, IV |
| 6 | 326~a | Drogi | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów brzozy, olszy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli. | 1,55 | I, II, III, IV |
| 7 | 328 b | Staw Czysty | 1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw; | 1) 307 m | 1) I |
|  |  |  | 2a) pogłębienie stawu na powierzchni 3,33 ha; | 2a) 3,33 | 2a) I |
|  |  |  | 2b) usypanie dwóch wysp1; | 2b) 0,26 | 2b) I |
|  |  |  | 3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 3a) 5,94 | 3a) I, II, III, IV |
|  |  |  | 3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 3b) 5,94 | 3b) II, III, IV |
| 8 | 328 i | Droga | 1) Remont grobli nr 62; | 1) 0,43 | 1) I |
|  |  |  | 2) utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli. | 2) 0,43 | 2) I, II, III, IV |
| 9 | 329 a | Staw Wielki Górny | 1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw; | 1) 272 m | 1) I |
|  |  |  | 2a) pogłębienie stawu na powierzchni 6,59 ha; | 2a) 6,59 | 2a) I |
|  |  |  | 2b) usypanie dwóch wysp1; | 2b) 1,08 | 2b) I |
|  |  |  | 2c) remont grobli nr 52; | 2c) 390 m | 2c) I |
|  |  |  | 3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 3a) 10,13 | 3a) I, II, III, IV |
|  |  |  | 3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 3b) 10,13 | 3b) II, III, IV |
| 10 | 329 c | Drogi | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego grobli. | 0,11 | I, II, III, IV |
| 11 | 329~a | Drogi | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli. | 0,12 | I, II, III, IV |
| 12 | 330 b | Staw Wielki Dolny | 1) Odbudowanie rowu dennego przechodzącego przez staw; | 1) 392 m | 1) I |
|  |  |  | 2a) pogłębienie stawu na powierzchni 8,89 ha; | 2a) 8,89 | 2a) I |
|  |  |  | 2b) usypanie dwóch wysp1; | 2b) 1,12 | 2b) I |
|  |  |  | 2c) remont grobli nr 42; | 2c) 350 m | 2c) I |
|  |  |  | 3a) prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 3a) 14,06 | 3a) I, II, III, IV |
|  |  |  | 3b) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 3b) 14,06 | 3b) II, III, IV |
| 13 | 330~a | Drogi | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji drogi. W razie potrzeby usunięcie nalotów olszy, brzozy i innych gatunków z pasa komunikacyjnego. | 0,99 | I, II, III, IV |
| 14 | 333 b | Staw Torfowy | 1) Prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów3; | 1) 3,56 | 1) I, II, III, IV |
|  |  |  | 2) monitoring szuwarów - jeżeli ich powierzchnia przekroczy 30% powierzchni lustra wody - wycinać nadmiar szuwarów, w okresie późnego lata i jesieni po lęgach ptaków. | 2) 3,56 | 2) I, II, III, IV |
| 15 | 333~a | Drogi | Utrzymanie komunikacyjnej funkcji grobli. W razie potrzeby usunięcie nalotów z pasa komunikacyjnego grobli. | 0,42 | I, II, III, IV |

1 -	Szczegółowe informacje techniczne są podane w projekcie budowlanym autorstwa S. Bednarzaka i M. Jachosz. (Siedlce, grudzień 2005) ze zmianami wprowadzonymi w projekcie planu ochrony rezerwatu.

2 -	Numerację grobli przyjęto według ww. projektu budowlanego.

3 -	W zależności od faktu znalezienia partnera na prowadzenie gospodarki rybackiej na terenie stawów zadanie to może opóźnić się w czasie.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, naukowych i rybackich oraz określenie sposobu ich udostępniania

| Lp. | Cel udostępniania | Obszary i miejsca udostępniane | Sposób udostępniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Edukacyjny - zapoznanie się z walorami przyrodniczymi rezerwatu. | Punkt widokowy zlokalizowany w wydzieleniu 322f. | Turystyka kwalifikowana - w małych grupach z kompetentnym przewodnikiem po uzgodnieniu z zarządzającym w imieniu Skarbu Państwa, tj. Nadleśnictwem Siedlce. |
| 2. | Badania naukowe na terenie rezerwatu. | Cały obszar objęty ochroną rezerwatową. | Zgoda Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie badań naukowych. |
| 3. | Rybactwo. | Wydzielenia: 323f, g, 324a, b, 326k, ~a, 328b, i, 329a, c, ~a, 330b, ~a, 333b, ~a - według Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Siedlce na lata 01.01.2006 - 31.12.2015. | Rybactwo |